

＿**数据库原理**＿**课程设计任务书**

2023 －2024 学年＿一＿学期　＿14＿周－＿15＿周

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 题目 | EBook小破书—图文论坛系统 | | |
| 内容及要求  本课题要求设计一个图文论坛系统，要求具备基本功能如下：  （1）用户可以通过邮箱号注册账户，注册时需完成头像和昵称设置。用户注册后方可登录进入系统。用户登录后可以选择时间顺序或者活跃顺序查看帖子，也可以通过关键字搜索话题搜索来查找帖子，查询结果将按相似度排序展示。  （2）用户可以发布帖子，并且为帖子选择一个颜色分区如奇迹紫活力橙，发布的帖子需要经过审核后才能发出。帖子的格式包括两种，一种是图文分享，一种是歌词便签。用户可以对帖子进行点赞收藏评论举报操作，系统提供一些违规选项供用户选择。  （3）每个用户都有一个主页，展示用户的基本信息和用户发布的所有帖子和评论，用户可以在此对帖子和评论进行编辑和删除操作。用户也可以在其它用户的主页对其进行关注或者拉黑。  （4）管理员可以对举报进行处理，根据举报次数和帖子内容选择删除帖子或者封禁用户对其进行禁言或者封禁不可再登录。对评论同理。超级管理员可以创建管理员并且超级管理员可以查看管理员的操作记录。 | | | |
| 进度安排  2023.12.04-2023.12.05 资料查询  2023.12.06-2023.12.07 系统总体设计  2023.12.08-2023.12.11 系统实施编码  2023.12.12-2023.12.13 系统调试  2023.12.14-2023.12.15 检查验收  2023.12.16-2023.12.17 撰写课程设计报告 | | | |
| 学生学号 | 21045225 21045226 21045234 | 学生姓名 | 吴振邦 肖炯 朱欣茹 |
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 设计地点 | D507 |
| 任务下达 | 2023 年 11 月 20 日 | 任务完成 | 2023年 12 月 17 日 |
| 考核方式 | 1.评阅 □√　2.答辩 □√ 3.实际操作□√ 4.其它□ | | |
| 指导教师 | 蔡虹、张英、付峥 | 系室主任 | 康密军 |